# Project Design Document v1.1.0

# Peta Ketenagalistrikan Indonesia – Digital Knowledge Infrastructure

# Visi proyek

Membangun peta digital ketenagalistrikan Indonesia yang mengubah informasi teknis tersebar, terutama dari RUPTL, laporan PLN, dan sumber publik lain, menjadi visualisasi sistem tenaga yang mudah dipahami, dieksplorasi, dan dikembangkan.

Tujuan awal bukan membuat sistem realtime atau SCADA publik, tetapi membuat “knowledge map” sistem kelistrikan Indonesia yang bisa dipakai mahasiswa, peneliti, analis kebijakan, media, dan publik teknis.

Nama sementara:
Peta Ketenagalistrikan Indonesia
atau
Sitompul Power Map

# Masalah yang Ingin Diselesaikan

Informasi ketenagalistrikan Indonesia saat ini:

- Tersebar di dokumen panjang;

- Banyak berupa tabel dan PDF;

- Sulit divisualisasikan secara spasial;

- Tidak mudah dipakai untuk memahami hubungan antara pembangkit, transimis, beban, dan sistem interkoneksi;

- Kurang ramah untuk pembaca non-spesialis.

Proyek ini ingin menjawab:

“Bagaimana kalau informasi RUPTL dan sistem kelistrikan Indonesia bisa dilihat langsung dalam bentuk peta/dashboard?

# Prinsip Desain

Prinsip utama

  - Public-data only
Tidak memakai data rahasia, data kantor, atau informasi nonpublik.

  - Educational, not operational
Ini bukan alat operasi sistem tenaga, bukan dashboard dispatch realtime.

  - Transparent source
Setiap data harus punya sumber.

  - Start simple, expand later
Mulai dari static visual map, baru berkembang ke interactive explorer dan analysis layer.

  - No overclaiming
Kalau data estimasi, harus ditulis estimasi. Kalau tidak lengkap, ditulis belum lengkap.

# Roadmap Proyek

## Step 1- Static Visual Knowledge Map

Goal

Membuat peta visual dasar sistem kelistrikan Indonesia.

Fokus: “Orang buka peta → langsung paham struktur besar sistem tenaga Indonesia.”

Isi utama Step 1

- Generator Layer
Data pembangkit:

  - nama pembangkit;

  - jenis: PLTU, PLTA, PLTG, PLTGU, PLTB, dll;

  - kapasitas MW;

  - provinsi;

  - sistem / interkoneksi;

  - status: existing / planned / under construction;

  - koordinat.

Format database awal:

| ID | Name | Type | Capacity | Province | System | Status | Iat | Ion | source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Transmission layer

Data jaringan transmisi utama:

- Tegangan: 500 kV, 275 kV, 150 kV, 70 kV jika perlu;

- Dari gardu induk A ke gardu induk B;

- Status;

- Estimasi Panjang;

- Sistem/interkoneksi.

Format database:

| ID | From_GI | To_GI | Voltage_kV | Status | System | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Substation layer

Data gardu induk:

- Nama gardu;

- Level tegangan;

- Provinsi;

- Koordinat;

- Sistem.

Format database:

| ID | name | Voltage_kV | province | system | Iat | Ion | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Regional System layer

Pembagian sistem:

- Jawa-Madura-Bali

- Sumatera

- Kalimantan

- Sulawesi

- Nusa Tenggara

- Maluku

- Papua

- Isolated systems

Format database:

| Systems_id | System_name | region | description |
| --- | --- | --- | --- |

Output Step 1

- Peta web sederhana;

- Marker pembangkit;

- Garis transmisi

- Warna berdasarkan jenis pembangkit / level tegangan;

- Popup sederhana

- Legenda

- Disclaimer data

## Step 2 – Interactive Grid Explorer

Goal

Membuat peta bisa dieksplorasi. User bisa klik, filter, dan membandingkan layer.

Fitur Step 2

- Filter Layer

User bisa memilih:

- Jenis pembangkit;

- Level tegangan

- Status existing/planned

- Wilayah

- Sistem interkoneksi

- Popup Detail

Klik pembangkit

- Nama

- Kapasitas

- Jenis

- Lokasi

- Status

- Sumber data

Klik transmisi

- dari

- ke

- tegangan

- status

- sumber data

- Search Function

Cari:

- Nama pembangkit

- Nama gardu induk

- Provinsi

- Sistem

- Planned Projects Layer

Menampilkan proyek RUPTL:

- Pembangkit masa depan

- Transmisi rencana

- Tahun target jika tersedia

## Step 3 – System Intelligence Layer

Goal: Mulai menambahkan insight sistemik, bukan hanya peta.

Mulai masuk ke domain teknokrat.

Fitur Step 3

- Regional Generation Mix

Per sistem/provinsi:

- Total kapasitas;

- Komposisi PLTU/ PLTA/PLTP/PLTS/dll;

- Renewable vs fossil.

- Load Center Approximation

Menampilkan pusat beban besar:

- Kota besar;

- Kawasan industry

- Wilayah pertumbuhan

- Supply – Demand Context

Visual kasar:

- Kapasitas pembangkit per region;

- Beban puncak jika data tersedia;

- Reserve margin jika bisa dihitung dari data public.

- Grid Bottleneck Heuristic

Bukan power flow sungguhan dulu.

Contoh heuristic;

- Wilayah dengan beban besar tapi pembangkit rendah;

- Sistem isolated;

- Rencana transmisi yang menghubungkan pusat beban;

- Wilayah dengan renewable tinggi tapi jaringan terbatas

## Step 4 – Temporal Expansion

Goal: Menampilkan sistem dari waktu ke waktu.

Fitur:

- Kondisi existing;

- Rencana 2025;

- Rencana 2030;

- Rencana 2035;

- Perubahan bauran pembangkit;

- Proyek transmisi masuk timeline.

## Step 5 – Approximate Power Flow

Goal: Simulasi edukatif power flow sederhana.

Bukan akurat operasi, tapi cukup untuk memhamai arah aliran dan dampak penambahan pembangkit/transmisi

Fitur:

- Model node^bus sederhana

- Line reactance estimasi;

- DC power flow approximation;

- Visual arah flow;

- Simulasi penmabhan pembangkit

- Simulasi penambahan line;

- Warning: education approximation only.

## Data Preparation Plan

Data yang harus dikumpulkan pertama

- Generator Master Data

Prioritas tertinggi.

Kolom wajib:

- Nama pembangkit

- Jenis

- Kapasitas

- Lokasi/provinsi

- Sistem

- Status

- Sumber

- Koordinat

- Substation Master Data

Kolom wajib:

- Nama gardu induk

- Tegangan

- Lokasi

- Sistem

- Koordinat

- Sumber

- Transmission Line Data

Kolom wajib

- From

- To

- Voltage

- Status

- System

- Source

- Regional System Mapping

Format:

| Source_id | Source_name | year | url/file | notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Sumber Data Publik

Prioritas:

- RUPTL PLN

- Daftar pembangkit

- Rencana transmisi

- Proyeksi sistem

- Peta sistem

- Statistik PLN

- Kapasitas terpasang

- Produksi Listrik

- Beban puncak

- Jumlah pelanggan

- Annual Report PLN

- Informasi korporat dan sistem

- ESDM

- Data energi nasional

- Pembangkit EBT

- Statistic ketenagalistrikan

- OpenSteetMap / OpenInfraMap

- Referensi koordiat transmisi dan pembangkit

- Google Maps / manual geocoding

- Verifikasi Lokasi pembangkit/gardu

## Tech Stack Awal

Prototype

- Python untuk data ceaning;

- CSV / JSON sebagai database awal;

- GeoJSON untuk peta;

- Leaflet.js untuk web map;

- GitHub repository;

- GitHub Pages / Vercel untuk hosting awal

Struktur folder awal

indonesia-power-map/

├── data/

│   ├── raw/

│   ├── processed/

│   ├── geojson/

│   └── sources/

├── notebooks/

├── scripts/

├── web/

│   ├── index.html

│   ├── app.js

│   └── style.css

├── docs/

│   ├── project_design.md

│   └── methodology.md

└── README.md

## MVP Pertama

Paling realistis: Peta interaktif sederhana pembangkit besar dan transmisi utama Indonesia berdasarkan data public.

Isi:

- 50-100 pembangkit utama;

- Jaringan transmisi utama 500 kV / 275 kV / 150 kV

- Filter jenis pembangkit

- Popup detail

- Disclaimer

- Source citation.

## Disclaimer Awal

Wajib ada di website:

Data dalam pet aini disusun dari sumber public dan ditujukan untuk edukasi, visualisasi, dan analisis umum. Peta ini bukan sistem operasi kelistrikan, bukan data realtime, dan tidak merepresentasikan informasi rahasia atau internal institutsi mana pun.

## Next Action Sebelum Coding

- Tentukan Nama Proyek

- Download / Kumpulkan RUPTL dan sumber utama.

- Buat spreadsheet generator_master.csv

- Buat spreadsheet substation_master.csv

- Buat spreadsheet transmission_master.csv

- Buat source_register.csv

- Baru minggu depan mulai coding prototype peta.